## Slide 1: Projet de Réalisation Technologique
Binôme 13
Badr BOUSLIKHIN
Douglas RAILLARD
Juin 2015

## Slide 2: Plan
Objectifs
Démarche de développement
Résultats

## Slide 3: Objectifs d’autoformation
  Architecture ARM
  Linux embarqué
  Développement d’une carte
  Travail d’équipe multidisciplinaire

## Slide 4: Démarche de développement
Cahier des Charges
  Portage du noyau Linux/uClinux
  Carte réalisable (moyens financiers, connaissances, temps de travail)
  Périphériques IHM et M2M
Notes: Réalisabilité Hard et Soft

## Slide 5: Démarche de développement
Choix techniques
  Microcontrôleur (prix de la carte et difficulté de mise en œuvre/debug)
  LCD
  USB
  UART
  GPIO

## Slide 6: Démarche de développement
Choix des composants
  SMT32F429ZI
  LCD: écran New Haven Display récupéré avec driver Orise
  USB: PHY intégré au STM32F429
  UART
  GPIO
Notes: Réalisabilité Hard et disponibilité driver Soft

## Slide 7: Démarche de développement
Implantation de la carte
  Schémas: Altium
  Construction du firmware: uClinux, U-Boot, BusyBox
Aller retour HardSoft nécessaires
Notes: RD/BY et RGB
Changement des composants et revalidation (mémoires)

## Slide 8: Démarche de développement
Tests
  Hard: alimentations, court-circuits
  Soft: mémoires (U-Boot, OpenOCD)

## Slide 9: Démarche de développement
Pour aller plus loin
  Création d’un application avec notre carte
  Réitération du développement

## Slide 10: Résultats
Carte routée
Système bootable et chaîne de construction du firmware
Poursuite du projet pendant l’été
Notes: On a passé beaucoup de temps en formation et étude préliminaires de faisabilité (FMC entre autre)

## Slide 11: Ce que nous avons appris
Connaissances techniques
  ARM
  Choix des composants (mémoires)
  Eléments d’un système GNU/Linux
Connaissance du workflow
  Couplage HardSoft à TOUTES les étapes
Notes: On a passé beaucoup de temps en formation et étude préliminaires de faisabilité (FMC entre autre)

## Slide 12
Merci !
Notes: On a passé beaucoup de temps en formation et étude préliminaires de faisabilité (FMC entre autre)